

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |
| от 28.02.2023 | с.Аскиз | | | № 131-п |

**Об итогах реализации Муниципальной**

**программы «Экологическая безопасность**

**Аскизского района» за 2022 год**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Экологическая безопасность Аскизского района**»** за 2022 год**,** руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить отчет Муниципальной программы «Экологическая безопасность Аскизского района**»** за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить отчет по реализации Муниципальной программы «Экологическая безопасность Аскизского района**»** за 2022 год на сайте Администрации Аскизского района в разделе «Муниципальные программы».

Исполняющий обязанности

Главы Администрации Е.Ю.Костяков

Приложение

к постановлению

Администрации Аскизского района

Республики Хакасия

от 28.02.2023 № 131-п

**Информация о реализации Муниципальной программы**

**«Экологическая безопасность Аскизского района» за 2022 год**

Муниципальная программа "Экологическая безопасность Аскизского района" утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 12.11.2020 года № 843-п (далее Программа).

Целью Программы является улучшение состояния окружающей среды, обеспечение экологической безопасности на территории Аскизского района Республики Хакасия, рациональное использование и воспроизводство   
природных ресурсов, охрана водных объектов, сохранение биологического и природного разнообразия.

Основными направлениями Программы являются:

- сокращение территорий занимаемых промышленными и бытовыми отходами;

- выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;

- обеспечение соблюдения всеми хозяйствующими субъектами требований и нормативных документов в области охраны окружающей среды.

В 2022 году на реализацию мероприятий Программы в бюджете муниципального образования Аскизский район предусмотрены бюджетные средства в размере 1 445,0 тыс. рублей. Данные средства предусмотрены на следующие мероприятия:

**- 899,6 тыс. рублей на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории Аскизского района**:

В целях исполнения Решений Аскизского районного суда на территории Аскизского района ликвидированы 5 крупных несанкционированных свалок общим объемом более 2 700 куб.м. (Усть – Чульский сельсовет – 1, Аскизский сельсовет - 1, Верх – Аскизский сельсовет – 1, Балыксинский сельсовет – 1, Базинский сельсовет-1).

**- 545,4 тыс. рублей на мероприятия по проведению экологических районных конкурсов, акций в 2022 году**. Фактически освоено 545,4 тысяч рублей:

**В соответствии с постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 25.03.2022 № 211-п «О проведении экологических мероприятий и экологического конкурса на территории Аскизского района в 2022 году»** в городских и сельских поселениях Аскизского района проведены ряд экологических мероприятий в соответствии с планами.

Проведены в поселениях экологические акции, такие как: «Чистое село (поселок)», «Чистый берег» по очистке берегов рек, протекающих в черте поселения и за пределами.

Проводились субботники и акции с привлечением жителей поселений.

На территории Аскизского сельсовета в апреле 2022 года проведен субботник (за железной дорогой возле полигона ТКО с. Аскиз). Организаторами субботника являются Администрация Аскизского района и Администрация Аскизского сельсовета. Участвовали в данном субботнике жители Аскизского района, индивидуальные предприниматели, организации. Всего 673 участника, из них: МБОУ Калининская СОШ – 34 участника, Аскизский лицей – интернат – 78 участников. Примерный объем твердых коммунальных отходов составляет 73 куб.м.

В 2022 году выдано требований об устранении нарушений Правил благоустройства озеленения и содержания территории поселений в количестве 51.

В соответствии с вышеуказанным постановлением подведены итоги экологического конкурса. На проведение экологического конкурса в бюджете муниципального образования Аскизский район на 2022 год предусмотрено 520,0 тыс. рублей, из них призовой фонд составил 466,3 тыс. рублей и 53,7 тыс. рублей направлены на приобретение дипломов, фотоальбомов, рамок, конвертов, изготовление настольных календарей.

Комиссия провела осмотр в период августа месяца 2022 года всех заявленных на конкурс номинантов. Участвовали все 14 муниципальных образований Аскизского района. По всем номинациям всего на конкурс поступило 246 заявок от администраций сельских и городских поселений, организаций и учреждений, а также личных подворий района.

**В соответствии с постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.10.2022 № 805-п «О проведении районного конкурса на лучший проект баннера по экологической теме: «Вторсырье»** проведен конкурс среди учащиеся образовательных учреждений, с целью формирования экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе, а также рационального использования природных ресурсов в период с 13 октября по 11 ноября 2022 года.

Всего поступили 20 заявок, в том числе:

**- в номинации среди учащихся 1- 4 классов – 6 заявок:**

I место – Чебодаева Виолетта, ученица 3 класса МБОШИ Аскизский лицей – интернат - 2,0 тыс. рублей;

II место – Мамышев Павел, ученик 2 класса МБОШИ Аскизский лицей – интернат - 1,5 тыс. рублей;

III место – Толмашова Анна, ученица 4 класса МБОШИ Аскизский лицей – интернат - 1,0 тыс. рублей.

**- в номинации среди учащихся 5-8 классов – 8 заявок:**

I место – Сагалакова Виолетта, ученица 8 класса МБОУ Лесоперевалочная СОШ № 2 – 2,5 тыс. рублей;

II место – Сагалаков Артур, ученик 5 класса МБОУ Есинская СОШ - 2,0 тыс. рублей;

III место – Топоева Дарья, ученица 7 класса МБОУ Есинская СОШ – 1,5 тыс. рублей.

**- в номинации среди учащихся 9-11 классов – 6 заявки:**

I место – Чепчигашев Глеб, ученик 9 класса МБОУ Калининская СОШ – 2,5 тыс. рублей.

II место – 10 класс МБОУ Лесоперевалочная СОШ № 1 – 2,0 тыс. рублей;

III место – Шнайдер Дмитрий, ученик 9 класса МБОШИ Аскизский лицей – интернат - 1,5 тыс. рублей.

Всего на награждение направлено 22,5 тыс. рублей и на приобретение дипломов и рамок - 2,9 тыс. рублей.

Информация о реализации муниципальной программы «Экологическая безопасность Аскизского района» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | | Факт | Процент исполнения |  |
| **Цель**. Обеспечение благоприятной окружающей среды и оздоровление экологической обстановки в Аскизском районе за счет снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду, повышение уровня экологического образования населения | | | | | |
| Задача 1**Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, создание системы управления обращения с отходами производства и потребления, с ликвидацией несанкционированного размещения отходов** | | | | | |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План  (тыс. рублей) | | Факт  (тыс. рублей) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
| **Мероприятие 1**  Благоустройство и ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора | 0,0 | | 0,0 | - |  |
| **Мероприятие 2**  Очистка прибрежной полосы водных объектов от навалов мусора | 0,0 | | 0,0 | - |  |
| **Мероприятия 3**  Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | 899,6 | | 899,6 | 100 % |  |
| ИТОГО |  | |  |  |  |
| Показатели | | | | | |
| Показатель 1 Доля ликвидированных свалок % | | 80 | 71,4 | + |  |
| Показатель 2 Очистка прибрежной полосы, % | | 100 | 100 | + |  |
| ИТОГО достижение результата | |  |  |  |  |
| Задача 2 **Формирование экологической культуры в обществе, воспитание бережного отношения к природе, рациональное использования природных ресурсов** | | | | | |
|  | (тыс.рублей) | | |  |  |
| **Мероприятие 4**  Проведение районных экологических конкурсов; Проведение экологических акций и мероприятий; Обеспечение волонтеров экипировкой, инвентарем, сувенирной продукцией, питанием | 545,4 | | 545,4 | 100 % |  |
| Показатели | | | | | |
| Показатель 3  -проведение районного экологического конкурса, ед.  - количество проведенных экологических акций, природоохранных мероприятий и др., ед. | 1  2 | | 1  2 | +  + |  |
| ИТОГО достижение результата | | | |  |  |

Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы

«Экологическая безопасность Аскизского района» по итогам 2021 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Оценка в баллах |
|  |  | утверждено в муниципальной программе | достигнуто |  |
| Муниципальная программа | | | | |
| Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества несанкционированных на территории Аскизского района | % | 80 | 71,4 | 0,89 |
| Очистка прибрежной полосы водных объектов от навалов мусора | % | 100 | 100 | 1 |
| Экологическое образование, воспитание, информирование населения:  - проведение районного экологического конкурса;  - количество проводимых экологических акций, природоохранных мероприятий и др.; | Ед.  Ед. | 1  2 | 1  2 | 1  1 |
| Итоговая сводная оценка по муниципальной программе | x | x | x | 0,97 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке |  |  |  | 0,97 |

**Оценка достижения планового значения каждого показателя:**

1) О1 =

2) О2 =

3) О3 =

4) О4 =

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:**

Уо = = 0,97

**Коэффициент финансового обеспечения программы:**

Иб = = 1

**Оценка эффективности реализации программы**:

Эп = = 0,97

Показатель эффективности муниципальной программы является высокий 0,97.