

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |
| от 18.02.2022 | с. Аскиз | | | №89-п |

**Об утверждении отчета о ходе реализации**

**Муниципальной программы «Энергосбережение**

**и повышение энергетической эффективности**

**в муниципальном образовании Аскизский район**»

**за 2021 год**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район», руководствуясь ст. ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет**:

1. Утвердить отчет о ходе реализации Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район» за 2021 год.

2. Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

Утвержден

Постановлением Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

от «18» февраля 2022 г. №89-п

Отчет

о ходе реализации Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район» за 2021 г.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район» утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.09.2020 № 666-п.

Исполнителем и координатором программы является Муниципальное казённое учреждение «Управление по градостроительной и жилищной политике администрации Аскизского района» (далее в Муниципальной программе – МКУ Управление ЖКХ).

Соисполнителем программы является Администрация Аскизского района Республики Хакасия, главные распорядители бюджетных средств (по согласованию), сельские и городские поселения Аскизского района (по согласованию).

Задачей Муниципальной программы является создание условий для обеспечения органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Аскизского района энергосбережения и повышения энергетической эффективности и предупреждение чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Мероприятия реализации Муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район" по итогам 2021 года указаны в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  П/П | Наименование мероприятия, показателя | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2021 год | Фактическое значение показателей за 2021 год | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Всего по программе: | тыс.  руб. | 297,25 | 1 500, 000 | 1 499, 924 |  |
| 2. | в т.ч.формирование аварийного запаса угольного топлива | тыс. руб. | 297,25 | 1 500, 000 | 1 499, 924 |  |
| 3. | Сокращение потребления воды муниципальными учреждениями муниципального образования Аскизский район в натуральном выражении, (М3) | (М3) | 24849 | 24477 | 22988 |  |
| 4. | Экономия потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями муниципального образования Аскизский район в натуральном выражении, тыс. кВт.ч. (6878 тыс.к.Вт. - базов.знач.) | тыс. кВт/ч | 3013,31 | 3403,18 | 2587,45 |  |
| **ИТОГ достижение результата** | | | | | | 0,85 |

**Расчет эффективности программы производится согласно постановления Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.03.2021 №234-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».**

Финансовая эффективность: **Иб = БФ/БП**, Иб =1 499,924/ 1 500,000=0,99;

Показатели эффективности: **О = Ф/П**, О1 = 22988/24477= 0,94, О2 = 2587,45/3403,18 =0,76;

Уровень достигнутых значений: **Уо = О1+О2/2**, Уо= 0,94+0,76/2 = 0,85;

Эффективность реализации программы: **= Уо/ Иб,** Эп = 0,85/0,99 = **0,85**

**Эффективность реализации программы (подпрограммы) признается высокой, в случае если значение Эп составляет не менее 0,8 (п. 5 приложения к постановлению).**

Сокращение потребления воды муниципальными учреждениями муниципального образования Аскизский район в натуральном выражении, (М3) составило **6,08 %.**

Экономия потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями муниципального образования Аскизский район в натуральном выражении, тыс. кВт.ч. составило **23,98 %.**

### Для снижения количества аварий на источниках теплоснабжения, связанных с недоотпуском тепла потребителям в МО Аскизский район формируется аварийный запас угольного топлива, лимит в 2021 году составил 1 500 000 рублей.

### На приобретение и транспортировку угольного топлива потрачено 1 499 924,2 рубля.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Договоры и иные основания возникновения обязательств | План (руб.) | Факт (руб.) |
| **1.** | **ИП Коригов Насрутдин Русланович** | **489 364,20** | **489 364,20** |
| 1.1 | Муниципальный контракт 67Е-21 от 20.09.2021 (перевозка угля) | 489 364,20 | 489 364,20 |
| **2.** | **ИП Асочаков Олег Алексеевич** | **1 010 560,00** | **1 010 560,00** |
| 2.1 | Муниципальный контракт 1ПУ-21 от 05.02.2021 (256,4 тонн х 1950,00 руб) | 499 980,00 | 499 980,00 |
| 2.2 | Муниципальный контракт 87Е-21 от 23.12.2021 (208,4 тонн х 2450,00 руб) | 510 580,00 | 510 580,00 |
| **Итого** | | **1 499 924,20** | **1 499 924,20** |

### По Муниципальному контракту 1ПУ-21 от 05.02.2021 (256,4 тонн х 1950,00 руб.) выделено угольного топлива

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Поселения | 2021 г (тонн) | Примечание |
| 1. | Кызласский сельсовет | 102,0 |  |
| 2. | Базинский сельсовет | 59,4 |  |
| 3. | Усть-Камыштинский сельсовет | 45,0 |  |
| 4. | Есинский сельсовет | 50,0 |  |
| Итого | | 256,4 |  |

Аварийных ситуаций на источниках теплоснабжения, связанных с недоотпуском тепла потребителям 2021 зафиксировано не было.