

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС АЙМАFЫНЫН****УСТАF-ПАСТАА** |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| от 25.02.2021 | с.Аскиз |  № 126-П |

**Об утверждении отчета о ходе реализации**

**Муниципальной программы «Энергосбережение**

**и повышение энергетической эффективности**

**в муниципальном образовании Аскизский район**

**на 2014-2016 годы с перспективой до 2020 года**»

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район на 2014-2016 годы с перспективой до 2020 года», руководствуясь ст. ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет**:

1. Утвердить отчет Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район на 2014-2016 годы с перспективой до 2020 года» за 2017-2020 год.

 2. Продолжить реализацию мероприятий по Муниципальной программе на 2021-2026 года.

 3. Направить настоящее постановление для опубликование в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

Утвержден

Постановлением Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

от «25» 02 2021 г. № 126-п

Отчет

о реализации Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район на 2014-2016 годы с перспективой до 2020 года» за 2017-2020 годы.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район на 2014-2016 годы с перспективой до 2020 года» утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 21.11.2013 № 1789-п.

Исполнителем и координатором программы является Муниципальное казённое учреждение «Управление по градостроительной и жилищной политике администрации Аскизского района» (далее – МКУ Управление ЖКХ).

Соисполнителем программы являются Администрация Аскизского района Республики Хакасия, главные распорядители бюджетных средств (по согласованию), сельские и городские поселения Аскизского района (по согласованию).

Задачей Муниципальной программы является создание условий для обеспечения органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Аскизского района энергосбережения и повышения энергетической эффективности и предупреждение чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Целью Муниципальной программы является снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия реализации Муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район на 2014-2016 годы с перспективой до 2020 года" по итогам 2017-2020 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П/П | Наименование мероприятия, показателя | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показате лей за 2017-2020 года | Фактическое значение показателей за 2017-2020 года | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район на 2014-2016 годы с перспективой до 2020 года" |
| 1. | Объем финансирования |
| 1 мероприятие: Применение на объектах уличного освещения энергосберегающих технологий | тыс. руб |  | 1 672,53 | 1251,55 |  |
| 2 мероприятие: Модернизация объектов генерации тепловой энергии, обеспечивающая теплосбережение | тыс. руб |  | 1 308,00 | 1 287,10 |  |
| 3 мероприятие: Модернизация сетей инженерной инфраструктуры, обеспечивающая энергосбережение и повышение энергоэффективности | тыс. руб |  | 700,00 | 700,00 |  |
| 4 мероприятие: Модернизация, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности | тыс. руб |  | 34 215,25 | 33 124,08 |  |
| 5 мероприятие: Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов | тыс. руб |  | 522,37 | 127,5 |  |
| 6. Разработка проектно-сметной документации на модернизацию объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающую энергосбережение и повышение энергоэффективности | тыс. руб |  | 1 153,00 | 0 |  |
|
| **ИТОГ Задача 1.** | тыс. руб |  | **39 571,15** | **36 490,23** |  |
| 2. | Задача 2: Предупреждение чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия при прохождении осенне-зимнего периода |
| 7 мероприятие: Формирование аварийного запаса угольного топлива | тыс. руб |  | 26 153,10 | **24 631,00** |   |
| 8 мероприятие: Формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов | тыс. руб |  | 707,10 | 0 |   |
| **ИТОГ Задача 2.** | тыс. руб |  | **26 860,20** | **24 631,00** |  |
|   | **ИТОГО по Задачам:**  | тыс. руб |  | **66 431,35** | **61 121,23** |  |
|   | **ИТОГО достижение результата**  | **0,92** |
| Показатели |
| 3. | Показатель 1 (ед. измерения) (базовое значение показателя): Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, % (61% базов.знач) | % | 55,7 | 54,9 | 54,9 | 1 |
| Показатель 2 (ед. измерения) (базовое значение показателя): Экономия потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями муниципального образования Аскизский район в натуральном выражении, тыс. кВт.ч. (10423 тыс.к.Вт. - базов.знач.) | % | 5 973,45тыс. кВт | 7203,3 тыс. кВт | 4067,93 тыс. кВт | 0,56 |
|   | **ИТОГО достижение результата** | **0,84** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Расходы на формирование аварийного запаса угольного топлива за 2017-2020 гг составили 24 631,00 тыс. рублей (республиканский бюджет 16 334,8 тыс. рублей, районный бюджет 8 296, 20 тыс. рублей).
2. Расходы на капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства за 2017-2020 гг составили 36 490,23 тыс. рублей (республиканский бюджет 36 129,03 тыс. рублей, районный бюджет 361, 20 тыс. рублей).
3. Аварийных ситуаций на источниках теплоснабжения, связанных с недоотпуском тепла потребителям за 2017-2020 гг зафиксировано не было.
 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Расчет эффективности программы

Финансовая эффективность: **Иб = БФ/БП**, Иб =61121,23/ 66 431,35=0,92;

Показатели эффективности: **О = Ф/П**, О1 = 54,9/ 54,9=1, О2 = 4067,93/ 7203,3=0,56;

Уровень достигнутых значений: **Уо = О1+О2/2**, Уо= 1+0,56/2 = 0,78;

Эффективность реализации программы: **Эп = Уо/ Иб,** Эп = 0,78/0,92 = **0,84**

Программа считается эффективной, так как показатель эффективности высокий **0,84**.

Дальнейшая реализация Муниципальной программы

На основании анализа эффективности реализации Муниципальной программы будут и впредь выполняться программные мероприятия, направленные на:

- создание условий для обеспечения органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Аскизского района энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- предупреждение чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

исп. Главный специалист

МКУ Управление ЖКХ С.Ю.Кочелоров

+7(390-45) 9-18-40