****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2022 с. Аскиз № 392-п

**Об утверждении Муниципальной программы Аскизского района «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района»**

Руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005,Администрация Аскизского района Республики Хакасияпостановляет:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района»(далее - Муниципальная программа).
2. Финансовому управлению администрации Аскизского района предусмотреть финансирование программы при формировании бюджета на очередной финансовый год и уточнять объемы выделяемых на ее реализацию денежных средств с учетом возможностей районного бюджета.
3. Управлению коммунального хозяйства Администрации Аскизского района обеспечить своевременное представление отчета о ходе реализации Муниципальной программы (ежегодно).
4. Направить настоящее постановление в редакцию газеты «Аскизский труженик» для опубликования и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

|  |
| --- |
| Утверждена  постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 01.06.2022 № 392-п |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры**

**Аскизского района»**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района» |
| Основание для разработки | Закон Республики Хакасия от 09.11.2021 г. № 88-ЗРХ «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Хакасия от 07.11.2014 года № 84-ЗРХ «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями в Республике Хакасия» |
| Заказчик программы | Администрация Аскизского района Республики Хакасия |
| Разработчик - Ответственный исполнитель | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» |
| Соисполнители | отсутствуют |
| Подпрограммы | отсутствуют |
| Цели Программы | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Аскизского района |
| Задачи Программы | - Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;  - Снабжение жителей района качественной питьевой водой в соответствии с требованиями санитарных норм и правил |
| Целевые показатели | Показатель 1 Уровень износа тепловых сетей  2022 г. – 45%  2023 г. – 44%  2024 г. – 43%  2025 г. – 42%  2026 г. – 41%  2027 г. – 40%  Показатель 2 Уровень износа сетей водоснабжения  2022 г. – 40%  2023 г. – 39%  2024 г. – 38%  2025 г. – 37%  2026 г. – 36%  2027 г. – 35%  Показатель 3Уровень износа водозаборов  2022 г. – 56,92%  2023 г. – 55,92%  2024 г. – 54,92%  2025 г. – 53,92%  2026 г. – 52,92%  2027 г. – 51%  Показатель 4 Сокращение доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям:  2022 г. – на 0,5 процентных пунктов;  2023 г. – на 0,25 процентных пунктов;  2024 г. – на 0,2 процентных пунктов;  2025 г. – на 0,2 процентных пунктов;  2026 г. – на 0,15 процентных пунктов;  2027 г. – на 0,1 процентных пунктов; |
| Этапы и сроки реализации | 2022-2027 гг. (этапы не выделяются) |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования муниципальной программы – 62 399,30 тыс. рублей, в том числе объем финансирования мероприятий из республиканского бюджета Республики Хакасия составляет – 46 471,70 тыс.рублей, из районного бюджета – 15 927,60тыс. рублей.  Финансирование по годам:  2022 г. – 62 399,30тыс. рублей;  2023 г. – 0,00 рублей;  2024 г. – 0,00 рублей;  2025 г. – 0,00 рублей;  2026 г. – 0,00 рублей;  2027 г. – 0,00 рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры  - Обеспечение населения района качественной питьевой водой в соответствии с требованиями санитарных норм и правил; |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

В настоящее время деятельность коммунального хозяйства Аскизского района Республики Хакасия характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры, высоким уровнем износа, недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Данная ситуация в коммунальном хозяйстве порождена сложным финансовым положением организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере, высокими затратами, недостаточным использованием экономических стимулов для снижения издержек, неразвитостью конкурентной среды, недостаточным применением энергосберегающих технологий.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является сложность доступа к долгосрочным инвестиционным ресурсам для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Во многих муниципальных образованиях отмечается несоответствие требуемого и фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово предупредительный ремонт сетей и оборудования применяется недостаточно и в основном уступил место аварийно-восстановительным работам.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

Обеспечение повышения технологической и ценовой доступности, качества и надежности коммунальных услуг для населения является одним из важнейших направлений социально-экономического развития Аскизского района.

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных, ожидаемых конечных результатов муниципальной программы

Цель и задачи Программы определяются приоритетными направлениями развития коммунальной отрасли.

Основной целью Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населениюАскизского района.

Для реализации этой цели должны быть решены следующие задачи:

- обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- снабжение жителей района качественной питьевой водой в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Программа будет реализовываться в период 2022-2027гг. Этапы не выделяются.

4. Перечень программных мероприятий муниципальной программы

Программа является комплексной и включает систему мероприятий в области реформирования коммунального комплекса, модернизации коммунальной инфраструктуры, развития систем тепло-, водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образований Аскизского района.

Мероприятия по реализации программы представлены в Приложении № 1 к Программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения

На финансирование проектов и мероприятий в сфере модернизации коммунального комплекса, развития систем водоснабжения и водоотведения требуется 62 399,30 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий из республиканского бюджета Республики Хакасия составляет – 46 471,70 тыс. рублей, из районного бюджета – 15 927,60тыс. рублей

Финансирование по годам:

2022 г. – 62 399,30тыс. рублей;

2023 г. – 0,00 рублей;

2024 г. – 0,00 рублей;

2025 г. – 0,00 рублей;

2026 г. – 0,00 рублей;

2027 г. – 0,00 рублей;

Обоснование ресурсного обеспечения Программы рассчитано из финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий указанных подпрограмм, приведено в соответствующих разделах. Общий объем финансирования муниципальной программы в 2022-2027 годах представлен в Приложении № 2 к Программе.

6. Целевые показатели

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения, связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств республиканского и районного бюджетов их целевому назначению, перечень целевых показателей представлен в Приложении № 3 к программе.

Приложение № 1

к Муниципальной программе

Перечень и характеристики основных мероприятий

муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | | Срок | | | | | Ожидаемый результат | | Основные направления реализации | | Связь с показателями муниципальной программы (номер показателя, характеризующего результат реализации основного мероприятия) | |
| начало | | | окончание | |
| 1 | 2 | | 3 | | | | | 4 | | 5 | | 6 | |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района»  Цель – Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Аскизского района | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 «Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | | |
| *1. Основное мероприятие - развитие объектов и систем коммунальной инфраструктуры Аскизского района* | | | | | | | | | | | | | *1-3* |
| 1. Разработка проектно-сметной документации («Модернизация системы теплоснабжения с. Аскиз») | | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» | 2022 | | 2027 | | | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | | Модернизация коммунальных объектов и сетей теплоснабжения | |  | |
| 2. Капитальный ремонт систем теплоснабжения, приобретение оборудования | | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» | 2022 | | 2027 | | | 1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры  2. Снижение количества аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | | Капитальный ремонт и модернизация коммунальных объектов | |  | |
| 3. Реализация мероприятий, направленных на предоставление субсидии юридическим лицам (в сфере коммунального хозяйства) на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг | | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» | 2022 | | 2027 | | | Качественное предоставление коммунальных услуг | | Оказание услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения и оказание прочих услуг физическим и юридическим лицам, учреждениям, организациям и предприятиям всех форм собственности | |  | |
| 4.Формирование аварийного запаса угольного топлива | | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» | 2022 | | 2027 | | | Снижение количества аварий на объектах теплоснабжения связанных с недоотпуском тепла потребителям | | Осуществление мероприятий, направленных на формирование резервного фонда | |  | |
| 5. Разработка ПСД «Реконструкция систем водоснабжения с. Аскиз» | | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» | 2022 | | 2027 | | | 1. Сокращение доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям;  2. Увеличение доли населения, имеющего доступ к услугам централизованного водоснабжения и водоотведения | | Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | |  | |
| Задача 2. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. | | | | | | | | | | | | | |
| *2. Основное мероприятие - «Чистая вода»* | | | | | | | | | | | | *4* | |
| 1. Реконструкция системы водоснабжения с. Пуланколь | | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» | | 2022 | | | 2027 | | Сокращение доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям; | | Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  | |

Приложение № 2

к Муниципальной программе

Информация о ресурсном обеспечении

муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, задачи, подпрограммы, основного мероприятия ГРБС | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объемы бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района» | | | | | | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» | 62 399,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **-** республиканский бюджет | | | | | | | 46 471,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **-** районный бюджет | | | | | | | 15 927,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие объектов и систем коммунальной инфраструктуры Аскизского района | | | | | | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» | 32 124,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **-** республиканский бюджет | | | | | | | 16 500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **-** районный бюджет | | | | | | | 15 624,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Разработка проектно-сметной документации («Модернизация системы теплоснабжения с. Аскиз») | | | | | | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» | 9091,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **-** республиканский бюджет | | | | | | | 9 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **-** районный бюджет | | | | | | | 91,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Капитальный ремонт систем теплоснабжения, приобретение оборудования | | | | | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» | | 6 060,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **-** республиканский бюджет | | | | | | | 6 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **-** районный бюджет | | | | | | | 60,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Реализация мероприятий, направленных на предоставление субсидии юридическим лицам (в сфере коммунального хозяйства) на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг | | | | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» | | | 14958,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **-** республиканский бюджет | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **-** районный бюджет | | | | | | | 14 958,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.Формирование аварийного запаса угольного топлива | | | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» | | | | 500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **-** республиканский бюджет | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **-** районный бюджет | | | | | | | 500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Разработка ПСД «Реконструкция систем водоснабжения с. Аскиз» | | | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» | | | | 1 515,10 |  |  |  |  |  |
| **-** республиканский бюджет | | | | | | | 1 500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **-** районный бюджет | | | | | | | 15,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Чистая вода» | | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации | | | | | 30 274,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Реконструкция системы водоснабжения с. Пуланколь | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» | | | | | | 30 274,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **-** республиканский бюджет | | | | | | | 29 971,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **-** районный бюджет | | | | | | | 302,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к Муниципальной программе

Перечень целевых показателей

муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя | | | | | |
| базовое (2022 год) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района» | | | | | | | |
| Задача 1 «Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | |
| *Развитие объектов и систем коммунальной инфраструктуры Аскизского района* | | | | | | | |
| 1 | Показатель1 Уровень износа тепловых сетей | 45% | 44% | 43% | 42% | 41% | 40% |
| 2 | Показатель 2 Уровень износа сетей водоснабжения | 40% | 39% | 38% | 37% | 36% | 35% |
| 3 | Показатель 3 Уровень износа водозаборов | 56,92% | 56,92% | 54,92% | 53,92% | 52,92% | 51% |
| Задача 2. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. | | | | | | | |
| *«Чистая вода»* | | | | | | | |
| 4 | Показатель 4 Сокращение доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям | 0,5 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,1 |