|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО  РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ  ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС  РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС  АЙМАFЫНЫН****УСТАF-ПАСТАА** |
|  |   **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| от  20.03.2020 г. |  с.Аскиз |             № 220-п |
|  |  |  |  |  |

**Об итогах реализации Муниципальной**

**программы «Экологическая безопасность**

**Аскизского района на 2017 – 2020 годы» за 2019 год**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Экологическая безопасность Аскизского района на 2017 – 2020 годы**»**за 2019 год**,** руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия:**

1. Утвердить отчет Муниципальной  программы «Экологическая безопасность Аскизского района на 2017 – 2020 годы**»** за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Продолжить работу по дальнейшей реализации  Муниципальной  программы «Экологическая безопасность Аскизского района на 2017 – 2020 годы**»** в  2020 году.

3. Разместить отчет по реализации Муниципальной  программы «Экологическая безопасность Аскизского района на 2017 – 2020 годы**»** за 2019 год на сайте Администрации Аскизского района в разделе «Муниципальные  программы».

Глава Администрации                                                                          А.В.Челтыгмашев

Приложение

к постановлению Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

от 20.03. 2020 г. № 220-п

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Экологическая безопасность Аскизского района**

**на 2017 – 2020 годы» за 2019 год**

Муниципальная программа "Экологическая безопасность Аскизского района на 2017 - 2020 годы" утверждена постановлением Администрации Аскизского района, Республики Хакасия от 15.12.2016 год № 1217-п (далее программа)

            Целью Программы является  улучшение состояния окружающей среды, обеспечение экологической безопасности на территории Аскизского района Республики Хакасия, рациональное использование и воспроизводство
природных ресурсов, охрана водных объектов,  сохранение биологического и природного разнообразия

Основными направлениями Программы являются:

-сокращение территорий занимаемых промышленными и бытовыми отходами,

-выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды,

-обеспечение соблюдения всеми хозяйствующими субъектами требований и нормативных документов в области охраны окружающей среды.

В 2019 году на реализацию мероприятий Программы в бюджете муниципального образования Аскизский район были предусмотрены средства в размере 800 тыс. рублей. Данные средства были направлены на следующие мероприятия:

***- 300 тыс. рублей на благоустройство и ликвидацию несанкционированных свалок в виде иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Аскизского района****. (Постановление от 08.04.2019 г. №201-п).    В период проведения двухмесячника по благоустройству в 2019 году*были выявлено и ликвидировано 35 мелких свалок и 26 крупных несанкционированных свалок на территории поселений Аскизского района, не ликвидированы 18 свалок поселений Аскизского района. Проведены субботники и экологические акции в 2019 году – 46, участие приняли более  560 человек.

**- 500 тыс. рублей на мероприятие по проведению экологического конкурса «Мы любим Аскизский район» в 2019 году** (Постановление от 19.03.2019 г. № 114-п).

В экологическом конкурсе «Мы любим Аскизский район» в 2019 году в Аскизском районе приняли участие все  14 муниципальных образований.

На участие в экологическом конкурсе поступило 295 заявок от муниципальных образований, организаций и учреждений, а также личных подворий поселений района. Среди муниципальных образований лучшими признаны муниципальные образования: Вершино-Тейский поссовет, Усть–Чульский, Кызласский, Пуланкольский и Усть – Камыштинский сельсоветы. Принявшие участие в конкурсе  194 номинанта награждены дипломами, денежными призами и ценными подарками (сертификатами) (Постановление от 02.10.2019 г. № 680-п)

**Отчет об оценке эффективности реализации** **Муниципальной программы**

**«Экологическая безопасность Аскизского района Республики Хакасия**

**2017-2020 годы» по итогам 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2019год | Фактическое значение показателей за 2019 год | Причиныотклонений фактическихзначений показателей от плановых |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |   |  |
| Муниципальной программы«Экологическая безопасность Аскизского района Республики Хакасия2017-2020 годы» по итогам 2019 года |  |  |  |    |  |  |
| объемы финансирования | тыс.    руб | 600,0 | 800,0 | 800,0 |  |  |
|   |  |
|   |  |
| целевой индикатор  1Доля ликвидированных свалок от числа выявленных несанкционированных свалок  | кол-во | - | 80% | 77,2% |  |  |
|   |  |
| целевой индикатор  2. Количество человек принявших участие в проводимых экологических акциях и природоохранных мероприятиях | кол-во. |  - | не менее100 |  100 |  |  |
| Значение оценки эффективности реализации программы |  |  |  | 0,98 |  |  |
|  |   |   |
|  |   |  |

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

1) О =

2) О =

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо =  = 0,98

**Коэффициент  Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб =  = 1

**Оценка  эффективности реализации подпрограммы**:

Эп =  = 0,98

Предложения по дальнейшей реализации программы: продолжить работу по выполнению мероприятий Муниципальной программе «Экологическая безопасность Аскизского района Республики Хакасияна 2017-2020 годы».